**Tableau 1 : le planning du 10/07/2025 des engins sur le chantier**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENGINS** | **TACHES** | **PILOTE** | **BESOINS DES ENGINS** | **MACHINISTE** |
| **PNEUMATIQUE** | PAUSE | SALOMON | Prévoir le carburant après la fouille de demain | DIAKITE MOHAMED |
| **CHARGEUSE** | * Terrassement et évacuation dans la zone sous douane de la voie 1 | BROU THIERRY | * Besoins de 2 camions benne pour évacuation du sable | DEMBELE DRAMANE |
| **TRACTOPELLE** | Fouille des buses déterré au 32 logement | BROU THIERRY | Besoins du carburant  Huile de boite en manque  Pour les fuites Aboubacar doit intervenir le weekend problème de joint spire | KAMARA KALOU |
| **CAMION HIAB** | * Pose des panneaux derrière le quadripôle * Pose de panneaux au nord/EST   Pose de ferraillage avec amorce au Nord /EST   * Déplacement de la bétonnière * Pose des agglos en béton côté NORD Est | MR DEGRI/SILUE | Bon niveau d’huile  Bon niveau de carburant  Besoins du camion de location pour évacuer les gravats  Avant la pose des panneaux à la zone EST très urgent selon degri | SANGARE DJAKISS |
| **BETONNIERE ROUGE** | Coulage de semelle et de Fux au bâtiment SMB | MR DEGRI | Flexible à changer  et graissage de la bétonnière | KONAN JOEL |
| **BETONNIERE BLEU** | * Coulage de béton et semelle au Nord est | - MR DEGRI | Besoins d’huile moteur | OUEDRAOGO TELATIA |
| **GROUPE ELECTROGENE** | * Pause travaux | MR DEGRI | * Bon niveau de carburant | BOUKHARY |
| **PETIT GROUPE ELECTROGENE** | Pause travaux | MR AGBALAISSI | * Bon niveau de carburant | BOUKHARY |
| **MOTO POMPE** | * Évacuation d’eau à la zone Est | MR DEGRI | * Bon niveau carburant | KONAN JOEL |
| **PETIT COMPACTEUR** | * Pause travaux | - | * Besoins de faire la mise en état * Vidange avant le démarrage de l’engin | BOUKHARY |
| **MARTEAU PIQUEUR A COMPRESSEUR** | * Pause travaux |  | * Tout est bon | OUEDRAOGO TELATIA |